УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Подюжское»

от 21 ноября 2023 г. № 66

И З М Е Н Е Н И Я,

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной (современной) городской среды**

**МО «Подюжское» на 2018 – 2024 годы»**

1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит всего 8 983,60 тыс. руб., в том числе:  - Средства федерального бюджета 7 346,4 тыс.рублей;  - Средства областного бюджета 513,1 тыс.рублей;  - Средства районного бюджета 121,8 тыс.рублей;  - Средства местного бюджета 778,4 тыс.рублей;  - внебюджетные средства 223,9 тыс. рублей. |

2. Раздел 4. «Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы», изложить в новой редакции:

1) благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов;

2) благоустройство 15 мест общего пользования.

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | | Описание | | Источники финансирования | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2018 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2019 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2020 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2021 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2022 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2023 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2024 год | ИТОГО  Финансовые затраты  2018 – 2024 гг. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  | |  | | **1. Благоустройство территорий муниципальных образований (дворовых и общественных)** | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидия на благоустройство дворовых и общественных  территорий  МО «Подюжское» | | Предоставление субсидии на благоустройство территорий  МО «Подюжское»  (дворовых и общественных) | | Федеральный бюджет  областной бюджет  районный бюджет  местный  бюджет  внебюджетные источники | 1 043,9  91,9  10,9  162,2  5,7 | 1 227,2  25,0      31,3  134,3  125,9 | 1 260,4  25,7  44,2  347,6  34,9 | 1 108,0  22,2  35,4  72,3  57,4 | 1 117,1  315,2  28,9  0 | 498,6  10,4  10,4 | 1 091,2  22,7  22,7 | 7 346,4  513,1  121,8  778,4  223,9 |
| **ВСЕГО:** | | | | | | 1 314,60 | 1 543,70 | 1 712,80 | 1 295,30 | 1 461,2 | 519,4 | 1 136,6 | 8 983,60 |

3. Приложение № 3 «Адресный перечень территорий общего пользования в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы ««Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское» на 2018-2024 годы», изложить в новой редакции:

Приложение № 3

муниципальной программе

«Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское»

на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| **2018 год** | |
| 1 | Детская площадка, п.Подюга, ул.Набережная, 31 а |
| 2 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Гагарина, 7 а |
| 3 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Кварзангский, 2 а |
| 4 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Бетонная, 14 а |
| **2019 год** | |
| 5 | Площадь п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) |
|  | **2020 год** |
| 6 | Детская площадка, д.Николаевка, ул.Колхозная,8 а |
| 7 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Университетская, 7 а |
| 8 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Заводская, 10 а |
| 9 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.им. Попова, 31 а |
| 10 | Тренажерная площадка, п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14 а |
|  | **2021 год** |
| 11 | Детская площадка, п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а |
|  | **2022 год** |
| 12 | Парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а 1 этап |
| 13 | Спортивная площадка, п.Подюга, ул.Заводская, 3 а |
|  | **2023 год** |
| 14 | Парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (освещение) |
|  | **2024 год** |
| 15 | Площадь п.Подюга, ул.Советская, д.22 а |
| 16 | п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (парк) |

4. Приложение № 4 «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий к муниципальной программе«Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий к муниципальной программе**

**«Формирование комфортной (современной)** **городской среды**

**администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Срок | | Ожидаемый | Основные |  |
| Номер и наименование | | Ответственный | непосредственный |  |
|  |  | направления | |
| начала | окончания |
| основного мероприятия | | исполнитель | Результат  (краткое описание) |
| реализации | |
|  | |  | реализации | реализации |  |
|  | |  |  | |
|  | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Строительная, д.6 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка скамейки, демонтаж старой выгребной ямы, разбор старого забора, постройка выгребной ямы, устройство вешалов для сушки белья, , планировка территории, отсыпка ПГС, устройство детской площадки и пр.) | |
| - п.Подюга ул. Заводская, д.25 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (демонтаж старого и устройство нового забора, установка вешалов для сушки ковров) | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - детская площадка п.Подюга, ул.Набережная, 31 а  (ориентир Подюжская поликлиника) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (демонтаж старого оборудования, забора, выборка грунта, установка детского оборудования, отсыпка площадки, установка скамеек, устройство ограждения, устройство системы видеонаблюдения и пр.) | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Гагарина, 7 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор надземной части колодца, установка колец ж/б, обшивка колодца, разбор старых мостков, обустройство подхода к колодцу и пр.) | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Кварзангский, 2 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор надземной части колодца, обшивка колодца, устройство навеса, новой надземной части колодца, вертела, скамейки, устройство подхода к колодцу, мостков и пр.) | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Бетонная, 14 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, домика, устройство вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) | |
|  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов :  - п.Подюга ул. Строительная, д.8 | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2019 г. | декабрь  2019 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, установка туалетов общего пользования, постройка новых сараев, постройка выгребных ям и пр.) | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - площадь п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2019 г. | декабрь  2019 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (капитальный ремонт малых архитектурных форм, замена тротуарной плитки, озеленение, установка скамеек и пр.) | | |
|  | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Железнодорожная, д.14 | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (демонтаж постройка новых сараев, ремонт дворовых проездов, мостков и пр.) | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - детская площадка д.Николаевка, ул.Колхозная, 8 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  оборудования, отсыпка территории, установка скамеек, и пр.) | | |
| - тренажерная площадка, п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  оборудования, тренажеров, отсыпка территории, установка, скамеек, установка ограждения и пр.) | | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Университетская, 7 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) | | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Заводская, 10 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) | | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.им.Попова, 31 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) | | |
|  | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Заводская, д.25 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2021 г. | декабрь  2021 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (ремонт дворового проезда, демонтаж и постройка новых сараев, ремонт выгребных ям и пр.) | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - детская площадка, п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2021 г. | декабрь  2021 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  оборудования, отсыпка территории, установка скамеек, ограждение, озеленение и пр.) | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (1 этап) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2022 г. | декабрь  2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка скамеек, урн, озеленение, асфальтирование территории пр.) | | |
| - спортивная площадка, п.Подюга, ул.Заводская, 3 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2022 г. | декабрь  2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство, отсыпка ПГС, установка тренажеров и пр.) | | |
|  | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (освещение); | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2023 г. | декабрь  2023 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (устройство освещения территории парка; озеленение) | | |
|  | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - площадь п.Подюга, ул.Советская д.22 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2024 г. | декабрь  2024 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (капитальный ремонт малых памятника, установка сварного ограждения, ремонт тротуарной плитки, озеленение, установка клумб и пр.) | | |
| 1.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (парк) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2024 г. | декабрь  2024 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (озеленение, установка фонтана, укладка бордюрного камня, оформление клумбы) | | |
|  | | | | | | | | |

5. Приложение № 6 «ПЕРЕЧЕНЬ территорий общего пользования в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское» на 2018-2024 годы изложить в новой редакции:

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации

МО «Подюжское» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2018 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу: п.Подюга, ул.Набережная, 31 а – детская площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | отсыпка территории, приобретение и установка детского (игрового) оборудования, скамеек, устройство системы видеонаблюдения и пр.) | | | 722,592 | | 650,332 | | 72,26 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Гагарина, 7 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 2 | разбор надземной части колодца, установка ж/б колец, устройство новой надземной части колодца, разбор старых мостков, устройство новых мостков и подхода к колодцу и пр. | | | 48,156 | | 43,341 | | 4,815 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Кварзангский, 2 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 3 | разбор надземной части колодца, отсыпка территории, устройство навеса, надземной части колодца, вертела, мостков, скамейки и пр. | | | 47,606 | | 42,846 | | 4,760 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Бетонная, 14 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 4 | разбор старых мостков, домика, устройство вертела, обустройство подхода к колодцу и пр. | | | 62,824 | | 56,540 | | 6,284 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2019 году, | | | | | | | | | | | |
| п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
|  | капитальный ремонт малых архитектурных форм памятника, ремонт тротуарной дорожки установка скамеек и пр.) | | | 708,065 | | 693,904 | | 14,161 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  д.Николаевка, ул.Колхозная, 8 а – детская площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе: | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, скамеек, отсыпка территории и пр. | | | 472,152 | | 462,709 | | 9,443 | |  |  |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14 а – тренажерная площадка | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка тренажеров, скамеек, отсыпка территории, устройство ограждения и пр. | | | 445,567 | | 436,656 | | 8,911 | |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул. Университетская, 7 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 2 | разбор надземной части колодца, навеса, очистка колодца, устройство новой надземной части колодца, разбор старых мостков, устройство новых мостков и подхода к колодцу и пр. | | | 58,001 | | 56,841 | | 1,160 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул.Заводская, 10 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 3 | Разбор строения, надземной части колодца, очистка колодца, устройство нового строения, надземной части колодца, вертела, мостков и пр. | | | 83,122 | | 81,460 | | 1,670 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. им.Попова, 31 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 4 | разбор старых мостков, надземной части, очистка колодца, строительство новой надземной части, навеса, обустройство подхода к колодцу и пр. | | | 49,279 | | 48,293 | | 986 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2021 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а – детская площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, скамеек, отсыпка территории и пр. | | | 666,575 | | 653,243 | | 13,332 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, | | | | | | | | | | | |
| расположенной по адресу:  п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (1 этап) - парк | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | обустройство парка, установка скамеек, отсыпка территории, озеленение, приобретение игрового оборудования и пр. | | | 1017,9 | | 1012,3 | | 5,6 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Заводская, 3 а – спортивная площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, устройство ограждения и пр. | | | 443,1 | | 434,4 | | 8,7 | | нет | Трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году, | | | | | | | | | | | |
| расположенной по адресу:  п.Подюга, ул.Школьная, 6 а – парк (освещение) | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | обустройство парка, освещение территории парка. | | | 519,8 | | 509,4 | | 10,4 | | нет | трудовое участие граждан |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2024 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Советская, д.22 а | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | капитальный ремонт малых памятника, установка сварного ограждения, ремонт тротуарной плитки, озеленение, установка клумб и пр. | | | 519,4 | | 509,0 | | 10,4 | | нет | трудовое участие граждан |
|  | | | | | | | | | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2024 году, | | | | | | | | | | | |
| расположенной по адресу:  п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (парк) | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | озеленение, установка фонтана, укладка бордюрного камня, оформление клумбы и пр. | | | 519,4 | | 509,0 | | 10,4 | | нет | трудовое участие граждан |

6. Приложение № 6 «ПЕРЕЧЕНЬ территорий общего пользования в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское» на 2018-2024 годы изложить в новой редакции:

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной (современной)** **городской среды**

**администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | Исполнитель | Источник финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | федеральный | областной | местный |
| 1 | Муниципальная программа  «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» | Администрация МО «Подюжское» | 8 983,60 | 7 346,4 | 513,1 | 778,4  внебюджетные ср-ва  223,9  районный бюджет  121,8 |
| 2 | Мероприятия по проведению инвентаризации территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  МО «Подюжское» | Администрация МО «Подюжское» | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - |
|  | итого |  | 8 983,60 | 7 346,4 | 513,1 | 1 124,1 |