АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

п.Подюга, Коношский район,

Архангельская область                                                        "02" июня 2023 г.

На основания распоряжения главы МО «Подюжское»   № 13-р  от   02.06.2023 г. комиссия в составе:

1. Поляков Николай Алексеевич – глава муниципального образования «Подюжское»;

2. Жукова Любовь Васильевна – заместитель главы администрации МО «Подюжское»;

3. Баруздина Елена Владимировна – ведущий специалист администрации МО «Подюжское»;

4. Кузьминская Светлана Алексеевна – председатель общественной организации Подюжское землячество, по согласованию;

5. Краева Елена Петровна, депутат Совета депутатов МО «Подюжское»;

6. Пирякова Татьяна Владимировна – бухгалтер МУП «ТеплоСервис», по согласованию,

от подрядчика Стоянов А.Н., индивидуальный предприниматель, произвели осмотр и приемку работ, выполненных по муниципальному контракту № 35 от 26.12.2022 г., (дополнительное соглашение № 01 от 21.02.2023 г.) по благоустройству общественной территории расположенной по адресу: п.Подюга, ул.Школьная, 6 а, Коношского района Архангельской области.

1. В соответствии с муниципальным контрактом № 35 от 26 декабря 2022 г., Подрядчик выполнил весь комплекс работ, по благоустройству общественной территории по проекту «Формирование комфортной (современной) городской среды на территории муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы, в 2023 году, а именно:

- приобретение и установка 4 уличных светильников (и комплектующих товаров для них);

- устройство освещения.

2. Вышеуказанные работы, согласно муниципальному контракту, должны были быть выполнены до "31" декабря 2023 г. Фактически выполнены "31" мая 2023 г.

3.  Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в муниципальном контракте.

4. Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям.

В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены  (выявлены).

(В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.)

Заключение:

При приемке результата работ установлено, что перечень работ выполнен в полном объеме в срок (с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).

Качество работ соответствует (не соответствует) указанным в муниципальном контракте требованиям.

Недостатки в результате работ не выявлены (выявлены). (Если выявлены, нужно указать, какие именно выявлены).

______________________________________________________________

Результат работ по муниципальному контракту № 35 от 26 декабря 2022 года (дополнительное соглашение № 01 от 21.02.2023 г.) сдал

_________________________________________________________.

Результат работ по муниципальному контракту № 35 от 26 декабря 2022 года (дополнительное соглашение № 01 от 21.02.2023 г.) приняли

|  | ________________________ |
| --- | --- |
|  | ________________________ |
|  | ________________________ |
|  | ________________________ |
|  | ________________________ |