УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Подюжское»

от 21 сентября 2021 г. № 57

И З М Е Н Е Н И Я,

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной (современной) городской среды**

**МО «Подюжское» на 2018 – 2024 годы»**

1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит всего 10 258,6 тыс. руб., в том числе:  - Средства федерального бюджета 8 426,0 тыс.рублей;  - Средства областного бюджета 242,1 тыс.рублей;  - Средства районного бюджета 121,8 тыс.рублей;  - Средства местного бюджета 1094,8 тыс.рублей;  - внебюджетные средства 373,9 тыс. рублей. |

2. Раздел 4. «Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы», изложить в новой редакции:

1) благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных домов;

2) благоустройство 17 мест общего пользования.

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | | Описание | | Источники финансирования | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2018 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2019 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2020 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2021 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2022 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2023 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2024 год | ИТОГО  Финансовые затраты  2018 – 2022 гг. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  | |  | | **1. Благоустройство территорий муниципальных образований (дворовых и общественных)** | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидия на благоустройство дворовых и общественных  территорий  МО «Подюжское» | | Предоставление субсидии на благоустройство территорий  МО «Подюжское»  (дворовых и общественных) | | Федеральный бюджет  областной бюджет  районный бюджет  местный  бюджет  внебюджетные источники | 1 043,9  91,9  10,9  162,2  5,7 | 1 227,2  25,0      31,3  134,3  125,9 | 1 260,4  25,7  44,2  347,6  34,9 | 1108,0  22,2  35,4  72,3  57,4 | 1117,1  22,8  323,9  50,0 | 1117,1  22,8  22,8  50,0 | 1 552,3  31,7  31,7  50,0 | 8426,0  242,1  121,8  1094,80  373,9 |
| **ВСЕГО:** | | | | | | 1 314,60 | 1 543,70 | 1 712,80 | 1295,30 | 1 513,80 | 1 212,70 | 1 665,70 | 10258,60 |

3. Приложение № 1 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу», изложить в новой редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

**для включения в муниципальную программу**

|  |
| --- |
| **1. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **в 2018 году:** |
| пос. Подюга, ул. Строительная, д. 6  пос. Подюга, ул.Заводская, д.25 |
| **2. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **в 2019 году:** |
| пос. Подюга, ул. Строительная, д. 8 |
| **3. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **в 2020 году:** |
| пос. Подюга, ул. Железнодорожная, д. 14 |
| **4. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **в 2021 году:**  пос. Подюга, ул. Заводская, д. 25 |
| **5. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **2022 году:** |
| --------  **6. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **2023 году:**  пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 44  пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 40  пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 42  пос. Подюга, ул. Заводская, д. 19  пос. Подюга, ул. Заводская, д. 21  **7. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **2024 году:**  пос. Подюга, ул. Советская, д. 29  пос. Подюга, ул. Привокзальная, д. 7  пос. Подюга, ул. Заводская, д. 23  пос. Подюга, ул. Привокзальная, д. 23а |

4. Приложение № 3 «Адресный перечень территорий общего пользования в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы ««Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское» на 2018-2024 годы», изложить в новой редакции:

Приложение № 3

муниципальной программе

«Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское»

на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| **2018 год** | |
| 1 | Детская площадка, п.Подюга, ул.Набережная, 31 а |
| 2 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Гагарина, 7 а |
| 3 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Кварзангский, 2 а |
| 4 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Бетонная, 14 а |
| **2019 год** | |
| 5 | Площадь п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) |
|  | **2020 год** |
| 6 | Детская площадка, д.Николаевка, ул.Колхозная (ориентир здание ДК) |
| 7 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Университетская, 7 а |
| 8 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Заводская, 10 а |
| 9 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.им. Попова, 31 а |
| 10 | Тренажерная площадка, п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14 а |
|  | **2021 год** |
| 11 | Детская площадка, п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а |
|  | **2022 год** |
| 12 | Парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а 1 этап |
| 13 | Спортивная площадка, п.Подюга, ул.Заводская, 3 а |
|  | **2023 год** |
| 14 | Парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а 2 этап |
| 15 | Площадь п.Подюга, ул.Советская (ориентир около ДК п.Подюга) |
|  | **2024 год** |
| 16 | Корт п.Подюга, ул.Пролетарская (ориентир спортивный комплекс «Кедр») |
| 17 | Детская площадка п.Подюга, ул.Трудовые резервы |

5. Приложение № 4 «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий к муниципальной программе«Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий к муниципальной программе**

**«Формирование комфортной (современной)** **городской среды**

**администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Срок | | Ожидаемый | Основные |  |
| Номер и наименование | | Ответственный | непосредственный |  |
|  |  | направления | |
| начала | окончания |
| основного мероприятия | | исполнитель | Результат  (краткое описание) |
| реализации | |
|  | |  | реализации | реализации |  |
|  | |  |  | |
|  | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Строительная, д.6 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка скамейки, демонтаж старой выгребной ямы, разбор старого забора, постройка выгребной ямы, устройство вешалов для сушки белья, , планировка территории, отсыпка ПГС, устройство детской площадки и пр.) | |
| - п.Подюга ул. Заводская, д.25 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (демонтаж старого и устройство нового забора, установка вешалов для сушки ковров) | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - детская площадка п.Подюга, ул.Набережная, 31 а  (ориентир Подюжская поликлиника) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (демонтаж старого оборудования, забора, выборка грунта, установка детского оборудования, отсыпка площадки, установка скамеек, устройство ограждения, устройство системы видеонаблюдения и пр.) | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Гагарина, 7 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор надземной части колодца, установка колец ж/б, обшивка колодца, разбор старых мостков, обустройство подхода к колодцу и пр.) | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Кварзангский, 2 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор надземной части колодца, обшивка колодца, устройство навеса, новой надземной части колодца, вертела, скамейки, устройство подхода к колодцу, мостков и пр.) | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Бетонная, 14 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, домика, устройство вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) | |
|  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов :  - п.Подюга ул. Строительная, д.8 | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2019 г. | декабрь  2019 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, установка туалетов общего пользования, постройка новых сараев, постройка выгребных ям и пр.) | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - площадь п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2019 г. | декабрь  2019 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (капитальный ремонт малых архитектурных форм, замена тротуарной плитки, озеленение, установка скамеек и пр.) | | |
|  | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Железнодорожная, д.14 | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (демонтаж постройка новых сараев, ремонт дворовых проездов, мостков и пр.) | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - детская площадка д.Николаевка, ул.Колхозная, 8 а (ориентир ДК) | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  оборудования, отсыпка территории, установка скамеек, и пр.) | | |
| - тренажерная площадка, п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  оборудования, тренажеров, отсыпка территории, установка, скамеек, установка ограждения и пр.) | | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Университетская, 7 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) | | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Заводская, 10 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) | | |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.им.Попова, 31 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) | | |
|  | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Заводская, д.25 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2021 г. | декабрь  2021 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (ремонт дворового проезда, демонтаж и постройка новых сараев, ремонт выгребных ям и пр.) | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - детская площадка, п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2021 г. | декабрь  2021 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  оборудования, отсыпка территории, установка скамеек, ограждение, озеленение и пр.) | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (1 этап) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2022 г. | декабрь  2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка скамеек, урн, озеленение, асфальтирование территории пр.) | | |
| - спортивная площадка, п.Подюга, ул.Заводская, 3 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2022 г. | декабрь  2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство, отсыпка ПГС, установка тренажеров и пр.) | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов :  - п.Подюга ул.Заводская, д.19  - п.Подюга, ул.Заводская, д.21  - п.Подюга, ул.Пролетарская, д.40  - п.Подюга, ул.Пролетарская, д.42  - п.Подюга, ул.Пролетарская, д.44 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2023 г. | декабрь  2023 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, демонтаж старых и постройка новых сараев, постройка выгребных ям, устройство забора и пр.) | | |
|  | | | | | | | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - площадь п.Подюга, ул.Советская (ориентир ДК п.Подюга) | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2023 г. | декабрь  2023 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (капитальный ремонт малых архитектурных форм, замена тротуарной плитки, озеленение, установка скамеек и пр.) | | |
| - парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (2 этап) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2023 г. | декабрь  2023 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка скамеек, озеленение, приобретение и установка игрового оборудования, пр.) | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Советская, д.29  - п.Подюга ул. Привокзальная, д.7  - п.Подюга, ул.Заводская, д.23  - п.Подюга, ул.Привокзальная, д.23 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2024 г. | декабрь  2024 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, демонтаж старых и постройка новых сараев, постройка выгребных ям, устройство забора и пр.) | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - корт п.Подюга, ул.Пролетарская (ориентир спортивный комплекс «Кедр») | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2024 г. | декабрь  2024 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство  (установка ограждения и пр.) | | |
| - детская площадка, п.Подюга, ул.Трудовые резервы | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2024 г. | декабрь  2024 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  оборудования, отсыпка территории, установка урн, скамеек, ограждение, озеленение и пр.) | | |
|  | | | | | | | | |

6. Приложение № 5 изложить в новой редакции:

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий, подлежащих благоустройству в реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной (современной)** **городской среды**

**администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектно-сметная документация | в том числе: | | | | в том числе: | | | | | |  |  |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовой территории | установка скамеек | установка урн | Разбор старых /постройка новых сараев | Ремонт выгребных ям | устройство детской площадки | разбор старого забора | устройство ограждения | Устр-во вешалов для сушки белья/ковров | устр-во общего туалета | Ремонт деревянных мостков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п.Подюга ул. Строительная д.6 | + |  |  | + |  |  | + | + | + |  | + |  |  |
| 2 | п.Подюга ул. Строительная д.8 | + | + |  | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 3 | п.Подюга ул. Привокзальная д.7 | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п.Подюга ул. Пролетарская д.44 | + |  |  | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  |
| 5 | п.Подюга ул. Пролетарская д.40 | + |  |  | + |  | + | + |  |  |  |  | + |  |
| 6 | п.Подюга ул. Советская д.29 | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 7 | п.Подюга ул. Заводская д.19 | + |  |  |  |  | + | + |  | + | + |  |  |  |
| 8 | п.Подюга ул. Железнодорожная д.14 | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| 9 | п.Подюга, ул.Заводская, д.21 | + |  |  |  |  | + |  |  | + | + | + |  |  |
| 10 | п.Подюга, ул.Заводская, д.25 | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 11 | п.Подюга, ул.Заводская, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |

7. Приложение № 6 «ПЕРЕЧЕНЬ территорий общего пользования в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское» на 2018-2024 годы изложить в новой редакции:

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации

МО «Подюжское» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2018 году, | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул.Набережная, 31 а – детская площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | отсыпка территории, приобретение и установка детского (игрового) оборудования, скамеек, устройство системы видеонаблюдения и пр.) | | | 722,592 | | 650,332 | | 72,26 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Гагарина, 7 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 2 | разбор надземной части колодца, установка ж/б колец, устройство новой надземной части колодца, разбор старых мостков, устройство новых мостков и подхода к колодцу и пр. | | | 48,156 | | 43,341 | | 4,815 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Кварзангский, 2 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 3 | разбор надземной части колодца, отсыпка территории, устройство навеса, надземной части колодца, вертела, мостков, скамейки и пр. | | | 47,606 | | 42,846 | | 4,760 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Бетонная, 14 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 4 | разбор старых мостков, домика, устройство вертела, обустройство подхода к колодцу и пр. | | | 62,824 | | 56,540 | | 6,284 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2019 году, | | | | | | | | | | | |
| п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
|  | капитальный ремонт малых архитектурных форм памятника, ремонт тротуарной дорожки установка скамеек и пр.) | | | 708,065 | | 693,904 | | 14,161 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  д.Николаевка, ул.Колхозная, 8 а – детская площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе: | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, скамеек, отсыпка территории и пр. | | | 472,152 | | 462,709 | | 9,443 | |  |  |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14 а – тренажерная площадка | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка тренажеров, скамеек, отсыпка территории, устройство ограждения и пр. | | | 445,567 | | 436,656 | | 8,911 | |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул. Университетская, 7 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 2 | разбор надземной части колодца, навеса, очистка колодца, устройство новой надземной части колодца, разбор старых мостков, устройство новых мостков и подхода к колодцу и пр. | | | 58,001 | | 56,841 | | 1,160 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул.Заводская, 10 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 3 | Разбор строения, надземной части колодца, очистка колодца, устройство нового строения, надземной части колодца, вертела, мостков и пр. | | | 83,122 | | 81,460 | | 1,670 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. им.Попова, 31 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 4 | разбор старых мостков, надземной части, очистка колодца, строительство новой надземной части, навеса, обустройство подхода к колодцу и пр. | | | 49,279 | | 48,293 | | 986 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2021 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а – детская площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, скамеек, отсыпка территории и пр. | | | 666,575 | | 653,243 | | 13,332 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, | | | | | | | | | | | |
| расположенной по адресу:  п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (1 этап) - парк | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | обустройство парка, установка скамеек, отсыпка территории, озеленение, приобретение игрового оборудования и пр. | | | 1014,7 | | 994,4 | | 20,3 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Заводская, 3 а – спортивная площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, устройство ограждения и пр. | | | 449,1 | | 145,5 | | 303,6 | | нет | Трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2023 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Советская (ориентир здание ДК п.Подюга) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | капитальный ремонт малых архитектурных форм памятника, замена тротуарной плитки, и пр.) | | | 679,962 | | 674,9 | | 5,062 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Школьная, 6 а (2 этап) парк | | | | | | | | | | | |
| 4 | разбор старых мостков, надземной части, очистка колодца, строительство новой надземной части, навеса, обустройство подхода к колодцу и пр. | | | 1717,1 | | 1139,9 | | 577,2 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2024 году, | | | | | | | | | | | |
| расположенной по адресу:  п.Подюга, ул.Пролетарская (ориентир спортивный комплекс «Кедр») | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | установка ограждения и пр. | | | 742,4 | | 674,9 | | 67,5 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Трудовые резервы – детская площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, скамеек, отсыпка территории и пр. | | | 700,495 | | 686,485 | | 14,010 | |  |  |

8. Приложение № 6 «ПЕРЕЧЕНЬ территорий общего пользования в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское» на 2018-2024 годы изложить в новой редакции:

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной (современной)** **городской среды**

**администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | Исполнитель | Источник финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | федеральный | областной | местный |
| 1 | Муниципальная программа  «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» | Администрация МО «Подюжское» | 10 258,60 | 8 426,00 | 242,2 | 1094,8  внебюджетные ср-ва  373,9  районный бюджет  121,8 |
| 2 | Мероприятия по проведению инвентаризации территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  МО «Подюжское» | Администрация МО «Подюжское» | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - |
|  | итого |  | 10 139,20 | 8 426,00 | 242,2 | 1 590,50 |