Утверждена

Постановлением № 104

от 13.10.2017 года

с изменениями от 13.04.2018 г. № 16

с изменениями от 28.05.2018 года №25

с изменениями от 24.12.2018 года № 66

с изменениями от 03.06.2019 года № 22

с изменениями от 31.10.2019 года № 48/1,

с изменениями от 13.01.2020 года № 01/1,

с изменениями от 15 февраля 2021 года № 12,

с изменениями от 21 сентября 2021 года № 57,

с изменениями от 23 сентября 2022 года № 36,

с изменениями от 19 декабря 2022 года № 55

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципального образования «Подюжское»

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Подюжское»

на 2018 – 2024  годы»

Архангельская область

Коношский район

п. Подюга

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Подюжское»

на 2018-2024 годы

(далее Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Подюжское» |
| --- | --- |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Подюжское» |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |
| Целевые показатели муниципальной Программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий; -Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; -Охват населения благоустроенными дворовыми территориями; -Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; -Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; -Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит всего 10 625,7 тыс. руб., в том числе: - Средства федерального бюджета 8 925,1 тыс.рублей; - Средства областного бюджета 544,9 тыс.рублей; - Средства районного бюджета 121,8 тыс.рублей; - Средства местного бюджета 810,0 тыс.рублей; - внебюджетные средства 223,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемы результаты реализации Программы | Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования: -Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям. -Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. -Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации

- Программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сельское  поселение «Подюжское» административно и территориально входит в состав Коношского муниципального района Архангельской области и располагается в южной его части.

Площадь территории сельского поселения составляет  114,2 км2 или 11 га, что составляет от площади Коношского муниципального района (114 200 га) – 1,25 %. Население муниципального образования составляет 2803 чел.  Или 2,8 тыс.чел., что составляет 11,4% от населения района.

Административным центром поселения является п. Подюга, который входит в состав Коношского муниципального района. Население п.Подюга составляет 2 346 чел. или 2,3 тыс. чел. или  82,0 % от населения Подюжского поселения.

Поселок расположен приблизительно в 700 км от г. Архангельск.

Расположен на реке Подюга, бассейн Северной Двины. Железнодорожная станция на линии Коноша — Котлас. В границах поселения расположены: п.Подюга, п.Новый, п.Можуга, п.Норменга, п.Кварзангский, п.Звенячий п.Шенчуга, д.Николаевка, д.Вельцы.

Анализ сферы благоустройства на территории поселения показал, что в последние годы в связи тем, что на территории Подюжского поселения в основном многоквартирные дома 2 и более квартир, а их 490, соответственно дворовых территорий тоже много. В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории и территории общего пользования.

Так, на территории МО «Подюжское» имеются территории общего пользования (площади, парки, скверы, прочее) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Перечень благоустройства дворовых территорий включает в себя:

- минимальный перечень работ:

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

- - дополнительный перечень работ:

- Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

- Установка бордюрных камней.

- Установка песочниц.

- Установка качелей.

- Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

- Освещение детских и спортивных площадок.

- Оборудование детской (игровой) площадки.

- Оборудование спортивной площадки.

- Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

- Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

- Обрезка деревьев и кустов.

- Уборка сухостойных деревьев.

- Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.

- Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

- Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

- Устройство площадок для выгула животных.

- Устройство велопарковок.

- Иное.

Благоустройство территорий общего пользования:

1. Установка спортивного (детского) оборудования;

2. Отсыпка ПГС, планировка территории;

3. Установка урн;

4. Установка скамеек;

5. Озеленение территории;

6. Укладка тротуарной плитки;

7. Капитальный ремонт малых архитектурных форм (памятников);

8. Ограждение территории

9. Установка оборудования для инвалидов (маломобильных групп населения);

10. Иное.

Муниципальная программа муниципального образования «Подюжское» «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» (далее - Программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения МО «Подюжское».

Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению в соответствии с вносимыми изменениями в муниципальную программу и Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Подюжское» «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Подюжское», на которых планируется благоустройство в 2018-2024 гг. сформирован с учетом физического состояния по результатам инвентаризации дворовых территорий в соответствии с Приложением 1 к муниципальной программе.

Включение дворовой территории в Программу  без общественного обсуждения и  решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе.

Адресный перечень территорий общего пользования планируемых к благоустройству в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной  (современной) городской среды администрации МО «Подюжское»  на 2018-2024 годы» представлен в приложении № 3.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих благоустройству представлен в приложении № 4.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории администрации МО «Подюжское», а также территорий общего пользования МО «Подюжское» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Осуществление комплексного благоустройства дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан заключается в следующем:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Подюжское».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство»:

- обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории поселения;

-  повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования "Подюжское»;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования "Подюжское».

Реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии, осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ муниципального образования "Коношский муниципальный район». Мероприятия включены в муниципальную программу МО «Коношский муниципальный район», постановление № 674 от 31.10.2019 г.

Исключение из адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве на  территории МО «Подюжское» (далее – перечень дворовых территорий), из перечня общественных территорий МО «Подюжское», подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (далее – перечень общественных территорий), исключаются территории, расположенные  вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также исключаются территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд при условии одобрения решения общественной комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании «Подюжское») (далее – общественная комиссия) об исключении указанных территорий из перечня дворовых территорий и перечня общественных территорий  межведомственной комиссией Архангельской области по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Из перечня дворовых территорий исключаются дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, при условии одобрения решения общественной комиссии об исключении указанных территорий из перечня дворовых территорий межведомственной комиссией Архангельской области.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Подюжское», в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования. При этом указанные сроки не распространяются на дополнительные резервные дворовые и общественные территории, реализуемые в текущем году за счет экономии, образовавшейся по итогам проведенных торгов, либо по результатам исполнения муниципальных контрактов.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели,

- описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования администрации МО «Подюжское», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Подюжское»;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования администрации МО «Подюжское», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих результатов:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- активное участие населения поселения в реализации мероприятий Программы.

Перечень программных  мероприятий представлен в Приложении № 4.

Перечень дворовых территорий  подлежащих благоустройству  в 2018 - 2024 годах представлен в Приложении № 5 (определяется  по результатам отбора).

Перечень общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 - 2024 годы представлено в Приложении № 7.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 10 к муниципальной программе;

Срок реализации мероприятий Программы отражены в Приложении № 11.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ отражена в Приложении № 12.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы  предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Подюжское», в том числе следующие мероприятия:

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

-благоустройство территорий общего пользования;

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач программы.

Перечень основных мероприятий Программы  последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

1) благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных домов;

2) благоустройство 17 мест общего пользования.

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  | Наименование мероприятий |  | Описание |  | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей 2018 год | Финансовые затраты, тыс. рублей 2019 год | Финансовые затраты, тыс. рублей 2020 год | Финансовые затраты, тыс. рублей 2021 год | Финансовые затраты, тыс. рублей 2022 год | Финансовые затраты, тыс. рублей 2023 год | Финансовые затраты, тыс. рублей 2024 год | ИТОГО Финансовые затраты 2018 – 2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 1. Благоустройство территорий муниципальных образований (дворовых и общественных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидия на благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Подюжское» |  | Предоставление субсидии на благоустройство территорий МО «Подюжское» (дворовых и общественных) |  | Федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 1 043,9 91,9 10,9 162,2 5,7 | 1 227,2 25,0 31,3 134,3 125,9 | 1 260,4 25,7 44,2 347,6 34,9 | 1 108,0 22,2 35,4 72,3 57,4 | 1 117,1 315,2 28,9 0 | 2 074,9 42,6 42,6 | 1 093,6 22,3 22,1 | 8 925,1 544,9 121,8 810,0 223,9 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 1 314,60 | 1 543,70 | 1 712,80 | 1295,30 | 1 461,2 | 2 160,1 | 1 138,0 | 10 625,7 |

____________

| 2.Проведение инвентаризации территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по проведению инвентаризации территорий МО «Подюжское» | Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет бюджет поселений внебюджетные источники | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации МО «Подюжское». Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

- АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов

для включения в муниципальную программу

1. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское» в 2018 году:

пос. Подюга, ул. Строительная, д. 6 пос. Подюга, ул.Заводская, д.25

2. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское» в 2019 году:

пос. Подюга, ул. Строительная, д. 8

3. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское» в 2020 году:

пос. Подюга, ул. Железнодорожная, д. 14

4. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское» в 2021 году: пос. Подюга, ул. Заводская, д. 25

5. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское» 2022 году:

-------- 6. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское» 2023 году: -------- 7. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское» 2024 году: --------

____________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1.Скамья

2.Урна

3.Дворовый проезд

4.Освещение

Приложение № 3

муниципальной программе

«Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной  (современной) городской среды администрации МО «Подюжское»

на 2018-2024 годы»

| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| 1 | Детская площадка, п.Подюга, ул.Набережная, 31 а |
| 2 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Гагарина, 7 а |
| 3 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Кварзангский, 2 а |
| 4 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Бетонная, 14 а |
| 2019 год |  |
| 5 | Площадь п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) |
|  | 2020 год |
| 6 | Детская площадка, д.Николаевка, ул.Колхозная (ориентир здание ДК) |
| 7 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Университетская, 7 а |
| 8 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Заводская, 10 а |
| 9 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.им. Попова, 31 а |
| 10 | Тренажерная площадка, п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14 а |
|  | 2021 год |
| 11 | Детская площадка, п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а |
|  | 2022 год |
| 12 | Парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а 1 этап |
| 13 | Спортивная площадка, п.Подюга, ул.Заводская, 3 а |
|  | 2023 год |
| 14 | Парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (освещение) |
|  | Парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а, 2 этап |
|  | 2024 год |
| 15 | Площадь п.Подюга, ул.Советская (ориентир около ДК п.Подюга) |

Приложение № 3.1

муниципальной программе

«Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов

недвижимого имущества и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей,

которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

ООО «Подюгаторгплюс»

| Бетонная | 2 | Магазин №8 |
| --- | --- | --- |
| Заводская | 27а | АЗС |
| Трудовые резервы | 40 | Хлебопекарня |
| Трудовые резервы | 8 | Магазин №6 |
| Кирпичная | 7 | Магазин №5 |
| Привокзальная | 8а | Магазин №7 |
| Бетонная | 2 | Магазин №8 |
| Железнодорожная | 35а | Магазин |
| Советская | 28 | Контора |
| Советская | 30 | Магазин №3 |
| Советская | 30 | Магазин №2 |
| Советская | 31 | магазин № 1 |
| Стройтельная | 4 | Магазин №11 |
| Советская | 33 | Столовая-закусочная "У Тещи" |

Администрация МО «Подюжское»

| Набережная | 31 | Амбулатория |
| --- | --- | --- |
| Набережная |  | гараж |
| Заводская | 3 | баня |
| Школьная | 6 | Подюжская Администрация |
| Советская | 16 | магазин -Алладин |
| Советская | 18 | Детский сад |
| Советская | 18а | Муз. Школа |
| Советская | 22 | Дом Культуры |
| Набережная | 7а | Детский сад |

ВИЭК (Вельский индустриальный экономический колледж, структурное подразделение п.Подюга)

| Гаражная | 3 | РММ ПУ-10 |
| --- | --- | --- |
| Гаражная | 4б | Кузница |
| Гаражная | 5 | Гараж ПУ-10 |
| Трудовые резервы | 10 | Общежитие ПУ-10 |
| Трудовые резервы | 12 | Общежитие ПУ-10 |
| Трудовые резервы | 12а |  |
| Трудовые резервы | 13 | контра ПУ-10 |
| Трудовые резервы | 14 | Общежитие ПУ-10 |
| Трудовые резервы | 15а | котельная ПУ-10 |
| Трудовые резервы | 16 | Столовая ПУ-10 |
| Трудовые резервы | 24 | Учебный корпус ПУ-10 |
| Гаражная | 5 | Гараж ПУ-10 |

ОАО «РЖД»

| Привокзальная | 13 | Вокзал |
| --- | --- | --- |
| Привокзальная | 32 а | РЖД |
| Привокзальная | 9а | Магазин |

Плесецкие РЭС

| Подстанция | 3 | Подстанция 35 кВ |
| --- | --- | --- |
| Подстанция | 3а | Гараж |

ИП Пахтусов В.К.

| Заводская | 27 в | пилоцех ИП Пахтусов В.К. |
| --- | --- | --- |

ОАО «Сев – Зап. Ростелеком»

| Школьная | 49 а | АТС |
| --- | --- | --- |

Коношское Райпо

| Свободы | 6 | магазин копейка Коношское Райпо |
| --- | --- | --- |

| Советская | 32 | Магазин |
| --- | --- | --- |
| Советская | 33а | Магазин |

ОАО "Архэнерго»

| им.Попова | 8 | гараж |
| --- | --- | --- |
| им.Попова | 9 | Контора |
| им.Попова | 9а | РП-10 № 1 |

| Трудовые резервы | 40а | Базовая станция МТС |
| --- | --- | --- |

| Свободы | 2а | "Парикмахерская" ИП Качанова Н.А. |
| --- | --- | --- |
| Свободы | 3 | магазин ИП «Одежда и обувь» |

| Свободы | 9 | Магазин «Петрович ИП Денисов |
| --- | --- | --- |

| Школьная | 51 | школа МБОУ «Подюжская сш. им. В.А. Абрамова» |
| --- | --- | --- |

| Железнодорожная | 6 | аптека ООО "Ритм" |
| --- | --- | --- |

| Подсобное хоз-во | ферма ИП Дейнарович Н.А. |
| --- | --- |

| Советская | 26 | Кафе "Встреча" ИП Литвинов |
| --- | --- | --- |

| Советская | 33а | Магазин |
| --- | --- | --- |
| Советская | 34 | Церковь |
| им.Попова | 9б | Пожарная часть |
| им.Попова | 10а | газовое хозяйство |

| Пионерская | 25 | дол зеленая поляна |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий к муниципальной программе

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»

|  |  |  | Срок |  | Ожидаемый | Основные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование |  | Ответственный |  |  | непосредственный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | направления |  |  |
|  |  |  | начала | окончания |  |  |  |  |
| основного мероприятия |  | исполнитель |  |  | Результат (краткое описание) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | реализации |  |  |
|  |  |  | реализации | реализации |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов: - п.Подюга ул. Строительная, д.6 |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка скамейки, демонтаж старой выгребной ямы, разбор старого забора, постройка выгребной ямы, устройство вешалов для сушки белья, , планировка территории, отсыпка ПГС, устройство детской площадки и пр.) |  |  |
| - п.Подюга ул. Заводская, д.25 |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (демонтаж старого и устройство нового забора, установка вешалов для сушки ковров) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - детская площадка п.Подюга, ул.Набережная, 31 а (ориентир Подюжская поликлиника) |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (демонтаж старого оборудования, забора, выборка грунта, установка детского оборудования, отсыпка площадки, установка скамеек, устройство ограждения, устройство системы видеонаблюдения и пр.) |  |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Гагарина, 7 а |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор надземной части колодца, установка колец ж/б, обшивка колодца, разбор старых мостков, обустройство подхода к колодцу и пр.) |  |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Кварзангский, 2 а |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор надземной части колодца, обшивка колодца, устройство навеса, новой надземной части колодца, вертела, скамейки, устройство подхода к колодцу, мостков и пр.) |  |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Бетонная, 14 а |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, домика, устройство вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов : - п.Подюга ул. Строительная, д.8 |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, установка туалетов общего пользования, постройка новых сараев, постройка выгребных ям и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - площадь п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (капитальный ремонт малых архитектурных форм, замена тротуарной плитки, озеленение, установка скамеек и пр.) |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов: - п.Подюга ул. Железнодорожная, д.14 |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (демонтаж постройка новых сараев, ремонт дворовых проездов, мостков и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - детская площадка д.Николаевка, ул.Колхозная, 8 а (ориентир ДК) |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского оборудования, отсыпка территории, установка скамеек, и пр.) |  |  |
| - тренажерная площадка, п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14а |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского оборудования, тренажеров, отсыпка территории, установка, скамеек, установка ограждения и пр.) |  |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Университетская, 7 а |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) |  |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Заводская, 10 а |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) |  |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.им.Попова, 31 а |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, перекрытия, надземной части колодца, устройство нового строения, вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов: - п.Подюга ул. Заводская, д.25 |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (ремонт дворового проезда, демонтаж и постройка новых сараев, ремонт выгребных ям и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - детская площадка, п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского оборудования, отсыпка территории, установка скамеек, ограждение, озеленение и пр.) |  |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (1 этап) |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка скамеек, урн, озеленение, асфальтирование территории пр.) |  |  |
| - спортивная площадка, п.Подюга, ул.Заводская, 3 а |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство, отсыпка ПГС, установка тренажеров и пр.) |  |  |
| 1.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (освещение); - парк п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (2 этап) |  | Администрация МО «Подюжское» | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (устройство освещения территории парка; озеленение, приобретение и установка игрового оборудования, установка скамеек, пр.) |  |  |
| 1. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования: - площадь п.Подюга, ул.Советская (ориентир ДК п.Подюга) |  | Администрация МО «Подюжское» | Январь 2024 г. | декабрь 2024 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (капитальный ремонт малых архитектурных форм, замена тротуарной плитки, озеленение, установка скамеек и пр.) |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»

|  |  | проектно-сметная документация | в том числе: |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовой территории | установка скамеек | установка урн | Разбор старых /постройка новых сараев | Ремонт выгребных ям | устройство детской площадки | разбор старого забора | устройство ограждения | Устр-во вешалов для сушки белья/ковров | устр-во общего туалета | Ремонт деревянных мостков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п.Подюга ул. Строительная д.6 | + |  |  | + |  |  | + | + | + |  | + |  |  |
| 2 | п.Подюга ул. Строительная д.8 | + | + |  | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 3 | п.Подюга ул. Железнодорожная д.14 | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| 4 | п.Подюга, ул.Заводская, д.25 | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной  (современной) городской среды администрации

МО «Подюжское»  на 2018-2024 годы

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2018 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул.Набережная, 31 а – детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | отсыпка территории, приобретение и установка детского (игрового) оборудования, скамеек, устройство системы видеонаблюдения и пр.) |  |  | 722,592 |  | 650,332 |  | 72,26 |  | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Гагарина, 7 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | разбор надземной части колодца, установка ж/б колец, устройство новой надземной части колодца, разбор старых мостков, устройство новых мостков и подхода к колодцу и пр. |  |  | 48,156 |  | 43,341 |  | 4,815 |  | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Кварзангский, 2 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | разбор надземной части колодца, отсыпка территории, устройство навеса, надземной части колодца, вертела, мостков, скамейки и пр. |  |  | 47,606 |  | 42,846 |  | 4,760 |  | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Бетонная, 14 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | разбор старых мостков, домика, устройство вертела, обустройство подхода к колодцу и пр. |  |  | 62,824 |  | 56,540 |  | 6,284 |  | нет | трудовое участие граждан |

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2019 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
|  | капитальный ремонт малых архитектурных форм памятника, ремонт тротуарной дорожки установка скамеек и пр.) |  |  | 708,065 |  | 693,904 |  | 14,161 |  | нет | трудовое участие граждан |

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: д.Николаевка, ул.Колхозная, 8 а – детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, скамеек, отсыпка территории и пр. |  |  | 472,152 |  | 462,709 |  | 9,443 |  |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14 а – тренажерная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка тренажеров, скамеек, отсыпка территории, устройство ограждения и пр. |  |  | 445,567 |  | 436,656 |  | 8,911 |  |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул. Университетская, 7 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | разбор надземной части колодца, навеса, очистка колодца, устройство новой надземной части колодца, разбор старых мостков, устройство новых мостков и подхода к колодцу и пр. |  |  | 58,001 |  | 56,841 |  | 1,160 |  | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул.Заводская, 10 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разбор строения, надземной части колодца, очистка колодца, устройство нового строения, надземной части колодца, вертела, мостков и пр. |  |  | 83,122 |  | 81,460 |  | 1,670 |  | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. им.Попова, 31 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | разбор старых мостков, надземной части, очистка колодца, строительство новой надземной части, навеса, обустройство подхода к колодцу и пр. |  |  | 49,279 |  | 48,293 |  | 986 |  | нет | трудовое участие граждан |

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2021 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул.Привокзальная, 7 а – детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, скамеек, отсыпка территории и пр. |  |  | 666,575 |  | 653,243 |  | 13,332 |  |  |  |

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенной по адресу: п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (1 этап) - парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | обустройство парка, установка скамеек, отсыпка территории, озеленение, приобретение игрового оборудования и пр. |  |  | 1017,9 |  | 1012,3 |  | 5,6 |  | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул.Заводская, 3 а – спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, устройство ограждения и пр. |  |  | 443,1 |  | 434,4 |  | 8,7 |  | нет | Трудовое участие граждан |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенной по адресу: п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (1 этап) - парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | обустройство парка, установка скамеек, отсыпка территории, озеленение, приобретение игрового оборудования и пр. |  |  | 1014,7 |  | 994,4 |  | 20,3 |  | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул.Заводская, 3 а – спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, устройство ограждения и пр. |  |  | 449,1 |  | 145,5 |  | 303,6 |  | нет | Трудовое участие граждан |

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенной по адресу: п.Подюга, ул.Школьная, 6 а (2 этап) - парк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | обустройство парка, установка скамеек, отсыпка территории, озеленение, приобретение игрового оборудования и пр. |  |  | 1162,7 |  | 1139,9 |  | 22,8 |  | нет | трудовое участие граждан |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенной по адресу: п.Подюга, ул.Школьная, 6 а – парк (освещение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | обустройство парка, освещение территории парка. |  |  | 519,8 |  | 509,4 |  | 10,4 |  | нет | трудовое участие граждан |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2024 году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул.Советская (ориентир здание ДК п.Подюга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ |  |  | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание* |  |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный, областной бюджеты |  | Местный бюджет |  | Внебюдж. источники |  |
| 1 | капитальный ремонт малых архитектурных форм памятника, замена тротуарной плитки, и пр.) |  |  | 1615,7 |  | 1584,0 |  | 31,7 |  | нет | трудовое участие граждан |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»

| № п/п | наименование | Исполнитель | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный | областной | местный |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» | Администрация МО «Подюжское» | 10 625,70 | 8 925,10 | 544,9 | 810,0 внебюджетные ср-ва 223,9 районный бюджет 121,8 |
| 2 | Мероприятия по проведению инвентаризации территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МО «Подюжское» | Администрация МО «Подюжское» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |
|  | итого |  | 10 625,70 | 8 925,10 | 544,9 | 1 155,70 |
| № п/п | наименование | Исполнитель | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | федеральный | областной | местный |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» | Администрация МО «Подюжское» | 10 205,80 | 8 426,00 | 242,1 | 1092,0 внебюджетные ср-ва 323,9 районный бюджет 121,8 |
| 2 | Мероприятия по проведению инвентаризации территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МО «Подюжское» | Администрация МО «Подюжское» | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |
|  | итого |  | 10 205,80 | 8 426,00 | 242,1 | 1 537,70 |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

- Минимальный перечень

- видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3. Установка скамеек.

4. Установка урн.

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское на 2018-2024 годы»

- Перечень

- дополнительных видов работ

- по благоустройству  дворовых территорий

- многоквартирных домов

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

Установка бордюрных камней.

Установка песочниц.

Установка качелей.

Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.

Оборудование детской (игровой) площадки.

Оборудование спортивной площадки.

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

Обрезка деревьев и кустов.

Уборка сухостойных деревьев.

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников.

Устройство площадок для выгула животных.

Устройство велопарковок.

Установка вешалов для сушки белья

Ремонт выгребных ям

Устройство уличного туалета общего пользования

Ремонт крыши сарая

Устройство забора

Иные виды работ

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ в МО «Подюжское»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт дворовых проездов | 1м² | 184,25 |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 3 551,71 |
| 3 | установка скамеек | 1 шт | 25 841,40 |
| 3.1 | Установка дивана | 1 шт | 9 234,00 |
| 4 | установка урн | 1 шт | 4 494,50 |
| 5 | проезд к территориям, прилегающим к МКД | 1м² | 4 262,80 |
| 6 | обустройство тротуаров, мостовых (в т.ч. тротуарной плиткой) | 1м² | 4 730,40 |
| 7 | установка бордюрных камней | 1 м | 1 462,00 |
| 8 | установка песочниц | 1шт | 20 000,00 |
| 9 | установка качелей | 1шт | 38 772,70 |
| 10 | устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки); | 1 м2 | 3 684,74 |
| 11 | освещение детских и спортивных площадок | 1 светильник | 3 551,71 |
| 12 | оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс из шести элементов | 407 743,00 |
| 12.1 | оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс из четырех элементов | 100 136,00 |
| 12.2 | оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс из трех элементов | 285 048,00 |
| 13 | устройство ограждения сварного (состоящего из секций, длина 1 секции 2 м.) | 1 пог. м. | 2 095,92 |
| 14 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) | 1 м2 | 1 020,00 |
| 15 | газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб | 1 м2 | 1 765,40 |
| 16 | обрезка деревьев и кустов | 1 шт | 632,50 |
| 17 | уборка сухостойных деревьев | 1 шт | 2 694,10 |
| 18 | демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев | 1 постройка - на 12 квартир | 183 510,00 |
| 19 | устройство хозяйственно- бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников | 1 площадка (3 контейнера) | 18 230,40 |
| 20 | устройство площадок для выгула животных | 100 м2 | 259 747,40 |
| 21 | устройство велопарковок | на 5 мест | 10 000,00 |
| 22 | устройство общего туалета | 1 шт | 50 545,30 |
| 23 | устройство выгребных ям | 1 шт | 32 307,60 |
| 24 | установка вешалов для сушки белья | 1 комплект | 25 461,00 |
| 25 | ремонт крыши сарая | 220 м2 | 138 939,10 |
| 26 | устройство нового забора (дерево) | 1 м | 1 029,00 |
| 27 | разбор старого забора (дерево) | 1 м | 1 550,63 |
| 28 | устройство водопропускной трубы | 1 труба | 12 176,90 |
| 29 | устройство дренажа | 1м3жб | 16 887,02 |
| 30 | ремонт канализационных колодцев | 1м3 | 17 166,82 |
| 31 | ремонт отмостки | 1м2 | 1 613,68 |
| 32 | отсыпка (планировка) территории | 225 м2 | 45 462,00 |
| 33 | отсыпка (планировка) территории | 575 м2 | 68 687,00 |
| 34 | демонтаж старого забора и выгребной ямы | 45 м. – забор/1 выг. яма | 125 996,00 |
| 35 | ремонт колодца | 1 к. | 52 298,00 |
| 36 | демонтаж опор детского оборудования и ограждения | 43 о. | 34 849,00 |
| 37 | устройство вешала для сушки ковров | 1 комп. | 23 067,00 |
| 38 | Устройство люков деревянных | 1 | 2 494,00 |
| 39 | Отделка фасада памятника (очистка и покраска) | 1 комплекс | 155 284,80 |
| 40 | Ремонт плиточных тротуаров с разбором | м2 | 32 820,31 |
| 41 | Устройство металлических ограждений | м | 1 495,86 |
| 42 | Замена (изготовление) табличек | 1 шт. | 14 501,04 |

- Приложение № 11

- к муниципальной программе «Формирование комфортной

- (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

Сроки реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования «Подюжское»

на 2018-2024 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | события (дата) |  |  |
|  |  |  |  | 2018-2024 годах |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | квартал | квартал | квартал | квартал |
| Контрольное событие № 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов |  | Администрация МО «Подюжское» | - | - | - | Январь-декабрь |
| Контрольное событие № 2 Благоустройство территории общего пользования, площадка для отдыха и активного занятия спортом для детей и молодежи |  | Администрация МО «Подюжское | - | - | - | Январь-декабрь |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

(современной) городской среды

МО «Подюжское» на 2018 – 2024 годы»

П О Р Я Д О К

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием,

а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан

в выполнении указанных работ

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение, минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение, дополнительного и минимального перечней работ по благоустройству дворовых территорий МО «Подюжское», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»;

  - Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3.	Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

Ремонт дворовых проездов.

Обеспечение освещения дворовых территорий.

Установка скамеек.

Установка урн.

1.5. Дополнительный перечень включает в себя:

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

Установка бордюрных камней.

Установка песочниц.

Установка качелей.

Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

Освещение детских и спортивных площадок.

Оборудование детской (игровой) площадки.

Оборудование спортивной площадки.

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

Обрезка деревьев и кустов.

Уборка сухостойных деревьев.

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

Устройство площадок для выгула животных.

Устройство велопарковок.

Иные виды работ.

2. Формы финансового и трудового участия

2.1. 	Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного и минимального перечней работ по благоустройству дворовой территории в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий по минимальному перечню видов работ и не менее 20 % от стоимости мероприятий по дополнительному перечню видов работ, по благоустройству дворовой территории.

Для дворовых территорий, отобранных муниципальными образованиями на основании утвержденных муниципальных правовых актов об ежегодном отборе заявок от заинтересованных лиц до 31 декабря 2018 года 
и включенных в муниципальные программы до 20 февраля 2019 года, обеспечение финансового участия заинтересованных лиц должно составлять не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации. В частности это может быть – подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта; предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников и другое.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

- Порядок аккумулирования и расходования средств

3.1. Сбор и аккумулирование средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивает администрация МО «Подюжское» (далее - администрация) в рамках настоящего Порядка.

Средства заинтересованных лиц перечисляются на счет администрации МО «Подюжское», предназначенные для перечисления средств на благоустройство дворовых территорий в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы».

3.2. Средства на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят заинтересованные лица по соответствующему платежному документу единовременно, после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной (современной)  городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» до начала работ по благоустройству дворовой территории.

3.3. Размер средств, вносимых заинтересованными лицами на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий рассчитывается в размере, определенном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3.4. Администрация МО «Подюжское» осуществляют отдельный учет поступивших средств от заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и лицевых счетов заинтересованных лиц.

3.5. Администрация МО «Подюжское» ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным предоставляет в адрес «Общественной комиссии, по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» информацию о суммах денежных средств, собранных от заинтересованных лиц на банковский счет, в разрезе многоквартирных домов.

3.6. Администрация МО «Подюжское» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Оплата минимального и дополнительного перечней работ для благоустройства дворовой территории за счет средств заинтересованных лиц, аккумулированных на банковском счете, осуществляется Администрацией МО «Подюжское подрядчику (исполнителю) работ в соответствии с условиями заключенного договора (контракта) после подписания соответствующих документов о приемке выполненных работ.

- Контроль за соблюдением условий порядка

  - Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ для благоустройства дворовой территории, осуществляется органом местного самоуправления, общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы», управляющими компаниями, собственниками помещений многоквартирного дома, советом многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

4.4. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены:

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией МО «Подюжское».

- копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном администрацией МО «Подюжское».

4.5. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом, рекомендуется в качестве приложения к таким отчетам представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно- телекоммуникационной  сети Интернет.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к муниципальной программе

«Формирование комфортной (современной)

городской среды

МО «Подюжское» на 2018 – 2024 годы»

П О Р Я Д О К

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной (современной) городской среды МО «Подюжское» на 2018 – 2024 годы» (далее соответственно – Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа).

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией МО «Подюжское» и включает следующие этапы:

1) осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с представителями собственников помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2) подготовка дизайн-проектов;

3) согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий включенных в муниципальную программу.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка), ситуационного плана и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в администрацию МО «Подюжское» в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

6. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

7. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту администрация МО «Подюжское» организует заседание всех заинтересованных лиц для проведения обсуждения дизайн-проектов.

Комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

8. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается администрацией МО «Подюжское».